| Aan de bewoner(s) van dit adres |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum Onderwerp | : : | 19 juli 2023 Aankondiging voorbereiding en sloopwerkzaamheden ‘project Trompenburgstraat 12-18 en Kromme Mijdrechtstraat 36-38’ |  |

Geachte heer/mevrouw,

De Alliantie informeert u als omwonende van de Trompenburgstraat 12-18 en de Kromme Mijdrechtstraat 36-38 graag over de planning van de sloopwerkzaamheden.

Wat gaan we doen?

De Alliantie is van plan om de verouderde woningen in het complex aan de Trompenburgstraat 12-18 te slopen en nieuw te bouwen. De woningen aan de Kromme Mijdrechtstraat 36-38 willen wij opknappen. Daarbij wordt ook de Praxis gesloopt en kleiner terug gebouwd. In het middengebied wat hierdoor ontstaat worden hofwoningen voor senioren gerealiseerd. De woningen worden duurzaam vernieuwd en de woningen aan de Trompenburgstraat worden levensloopbestendig met een lift.

Aannemer

De opdracht voor de uitvoering van de sloopwerkzaamheden is verstrekt aan aannemer De Nijs. Vanaf 27 juli zal De Nijs starten met de voorbereidingen van de werkzaamheden voor asbestsanering. Vanaf eind juli/ begin augustus start de asbestsanering en de stripsloop in de woningen. Vanaf september zal de constructieve totaalsloop van start gaan. U ontvangt een brief van hoofdaannemer De Nijs met een uitgebreide toelichting op deze werkzaamheden.

Planning

- Asbestsanering en stripsloop: 27 juli t/m september 2023

- Totaalsloop: september t/m december 2023

- Bodemsanering: januari/ februari 2024

- Bouwrijp maken en infra: maart 2024

Inloopavond

De Alliantie heeft in 2020 en 2022 informatiebijeenkomsten georganiseerd voor omwonenden. Het voorgenomen projectplan, het vergunningstraject en de planning zijn onder andere aan u gepresenteerd. Nu de sloopwerkzaamheden bijna van start gaan organiseert aannemer De Nijs in samenwerking met de Alliantie een inloopavond voor omwonenden. Deze avond zal eind augustus worden georganiseerd. Een definitieve datum volgt via de brief van de aannemer.

Heeft u vragen?

Heeft u na het lezen van deze brief vragen over de uitvoering van de werkzaamheden? Neem dan gerust contact met aannemer De Nijs. Indien u andere vragen heeft over het project kunt u ons bereiken via het mailadres: trommij@de-alliantie.nl.

Met vriendelijke groet,

Judith Stuij

Gebiedsontwikkelaar de Alliantie